USULAN PROGRAM KEGIATAN MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

Mengoptimalkan energi angin dengan baling-baling vertikal

BIDANG KEGIATAN :

PKM- PENGABDIAN MASYARAKAT

Dusulkan Oleh :

Desi Windia Wati				8111414169 / 2014

Muhammad Abdul Rosyid Bariklana		8111414164 / 2014

Nasikhatun						8111413041 / 2013

Nevy Risna Dyah Kumala			5113414049 / 2014

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2014

HALAMAN PENGESAHAN

- Judul Kegiata      : Mengoptimalkan energi angin dengan baling-baling

vertikal.

- Bidang Kegiatan  : PKM- Pengabdian Masyarakat

- Ketua Pelaksana Kegiatan/Penulis Utama

- Nama Lengkap  	: Desi Windia Wati

- NIM  		: 8111414169

- Jurusan  		: Ilmu Hukum

- Universitas	: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah	: Karangduwur Rt 03/ Rw 03, Ayah, Kebumen.

- Handphon / tlpn	: 082323619124

- Alamat email 	: desi_windia999@yahoo.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis : 3 orang

- Dosen Pendamping

- Nama Lengkap dan Gelar  	: Waspiah S.H., M.H.

- NIDN  				: 0011048105

- Alamat Rumah			: jln. Pakintelan II rt 02/ rw 05,

Pakintelan, Gunungpati, Semarang

- No Tel./HP 			: 081575203654

- Biaya Kegiatan Total :

- Dikti     				: Rp. 12.500.000,00

- Sumber lain 			: -

- Jangka Waktu Pelaksanaan  		: 5 bulan

Semarang,06 Juni 2015 Menyetujui,

A.n. Pembantu Dekan bid. Kemahasiswaan		Ketua Pelaksana Kegiatan

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum.			Desi Windia Wati

NIP.196401132003122001				NIM.8111414169

Pembantu Rektor Bid. Kemahasiswaan		Dosen Pendamping

Prof.Dr.Masrukhi, M.Pd.				Waspiah S.H., M.H.

NIP.196205081988031002				NIP. 198104112009122002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL 	i

HALAMAN PENGESAHAN 	ii

DAFTAR ISI 	iii

RINGKASAN 	iv

BAB I PENDAHULUAN	1

  - Latar Belakang....................................................................................   1

  - Rumusan masalah...............................................................................   2

  - Tujuan.................................................................................................   2

  - Luaran yang Diharapkan.....................................................................  2

  - Kegunaan Program..............................................................................  2

BAB II GAMBARAN UMUM MASYARAKAT 	4

BAB III METODE PELAKSANAAN 	5

BAB IV ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 	6

4.1. Anggaran Biaya 	6

4.2. Jadwal Kegiatan 	6

LAAMPIRAN-LAMPIRAN 	7

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pendampig	7

Lampiran 2. Justiﬁkasi Anggaran Kegiatan 	12

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas	13

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan	14

Lampiran 5. Nota Kesepahaman MOU atau Pernyataan Kesediaan dari Mitra	15

Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja 	16

RINGKASAN

Pesisir pantai selatan pulau Jawa cukup terdapat banyak angin seperti yang ada di kabupaten Bantul dan menggunakan baling-baling horisontal, tetapi saya menginginkan bahwa baling-baling itu berbentuk vertikal karena angin dari manapun akan tetap berputar, sangat mungkin di buat pembangkit listrik dengan daya kecil dengan menambah efisiensinya.

Di kebumen khususnya desa karangduwur merupakan daerah pesisir pantai selatan yang anginnya sangat kencang dan merupakan sebuah potensi untuk membangun dan mengembangkan masyarakat di daerah tersebut supaya lebih terjamah oleh teknologi.

Tujuan di adakannya pembangunan ini yaitu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa yang masih belum memiliki kemampuan untuk menggunakan listrik dari PLN karena ketidak mampuannya untuk membeli meteran dan membayar tagihan listrik tiap bulan.

Masalah tersebut membuat masyarakat kurang nyaman, oleh karena itu pembuatan pembangkit listrik tenaga angin ini menjadi salah satu solusi karena di Karangduwur termasuk pesisir pantai selatan dan baling-balingnya akan di buat vertikal supaya angin dari arah manapun dapat menggerakan baling-baling kincir.

Suatu pembangkit listrik dari energi angin merupakan hasil dari penggabungan dari bebrapa turbin angin sehingga akhirnya dapat menghasilkan listrik. Cara kerja dari pembangkitan listrik tenaga angin ini yaitu awalnya energi angin memutar turbin angin. Turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin (bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik).

Keyword : angin, baling-baling, listrik, pembangkit listrik.

BAB I PENDAHULUAN

  - Latar belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya berupa lautan dan mempunyai garis pantai terpanjang di dunia yaitu ± 80.791,42 Km merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pembanglit listrik tenaga angin, namun sayang potensi ini nampaknya belum dilirik oleh pemerintah. Sungguh ironis, disaat Indonesia menjadi tuan rumah konfrensi dunia mengenai pemanasan global di Nusa Dua, Bali pada akhir tahun 2007, pemerintah justru akan membangun pembangkit listrik berbahan bakar batubara yang merupakan penyebab nomor 1 pemanasan global. Baling-baling vertikal sebagai pengganti baling-baling horisantal menghadapi masa depan, banyak membutuhkan energi yang bersih. Atas dasar pertimbangan lingkungan berhubungan dengan pemanasan global.

Di kebumen khususnya desa karangduwur merupakan daerah pesisir yang anginnya sangat kencang dan merupakan sebuah potensi untuk membangun dan mengembangkan masyarakat di daerah tersebut supaya lebih terjamah oleh teknologi.

Di daerah tertentu, seperti di daerah Jogja bagian selatan telah memanfaatkan energi angin sebagai energi alternatif yang bersih dan murah. Sampai sejauh ini masih banyak atau hampir semua baling-baling menggunakan pola horisontal. Hal ini menyulitkan untuk membuat baling-baling besar yang mempunyai energi besar karena membutuhkan konstruksi dan biaya yang cukup besar. Energi selalu berbanding langsung dengan luas bilah baling-baling.

Penulis mempunyai pemikiran untuk menggantikan baling-baling tersebut dengan baling-baling vertikal, karena akan memiliki keuntungan-keuntungan yang dapat segera kita lihat.

Untuk baling-baling horisontal mempunyai kekurangan :

- Hanya memanfaatkan arah angin searah yaitu dimana baling-baling itu menghadap.

- Untuk membuat baling-baling dengan bilah besar supaya energi yang diperoleh cukup besar di butuhkan konstruksi yang mahal. Sehingga untuk memperoleh energi angin yang cukup besar di butuhkan baling-baling yang banyak. Itu berarti lahan yang luas sehingga biaya mahal.

Dari kedua hal tersebut di atas akan lebih menguntungkan jika di gunakan baling-baling vertikal karena:

- Angin dari arah manapun baling-baling vertikal mampu berputar.

- Baling-baling vertikal membutuhkan lahan yang tidak terlalu luas untuk menggunakan luas bilah yang sama. Disamping memanfaatkan energi angin sangat memungkinkan untuk menggunakan energi alternatif arus air baik arus sungai ataupun arus laut, tentunya dengan beberapa perubahan dan kesesuaian pada tempat/energi asalnya.

  - Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat di munculkan dalam program ini antara lain :

- Bagaimana mengatasi keterbatasan listrik di desa Karangduwur?

- Bagaimana memanfaatkan energi angin dari alam?

- Bagaimana mengoptimalkan arus angin pada baling-baling?

  - Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini antara lain :

- Memenuhi kebutuhan akan listrik di masyarakat.

- Menghemat pengeluaran pembiayaan listrik di masyarakat.

- Mengoptimalkan pemanfaatan angin dari alam.

  - Luaran yang Diharapkan

- Masyarakat dapat menikmati listrik tanpa mengeluarkan biaya yang besar dan memperbaiki perekonomian di masyarakat.

- Publikasi ilmiah.

  - Kegunaan Program

Manfaat yang diharapkan dari terlaksanakanya program ini adalah :

- Bagi Pemerintah

- Informasi akan lebih cepat tersampaikan kemasyarakat.

- Membantu peningkatan pembangunan desa.

- Bagi Masyarakat

- Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan informasi yang tepat.

- Menghemat pengeluaran pembiayaan listrik.

- Kemajuan teknologi.

- Bagi Akademisi

- Meningkatkan kreatifitas para pelajar.

- Sarana pendekatan kepada masyarakat.

BAB II GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Desa karangduwur kecamatan Ayah terletak di pegunungan namun terletak di pesisir pantai Menganti. Desa ini merupakan desa paling selatan dari Kabupaten Kebumen dan jarak dari desa ke pusat kota yaitu 80 km. Keberadaan desa ini yang terpelosok membuat perkembngan teknologi kurang memadai, padahal teknologi sangat penting dalam kehidupan apalagi untuk membangun perkembangan desa apalagi ditambah dengan adanya wisata laut di pantai menganti.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk di desa ini yaitu bekerja sebagai nelayan kecil dengan menggunakan perahu keccil, dengan adanya kemajuan teknologi ini memungkinkan untuk mengubah perahu-perahu nelayan  yang menggunakan mesin bertenaga bahan bakar minyak menjadi mesin bertenaga listrik. Sehingga tidak bergantung lagi pada bahan bakar minyak yang saat ini sudah mulai sulit di dapatkan dan harganya mulai mahal.

Jika memungkinkan akan lebih banyak manfaat lagi ketika penggunaan energi baling-baling vertikal ini dapat di gunakan langsung untuk memutar baling-baling perahu/kapal nelayan dengan menggunakan energi angin, namun untuk tujuan yang satu ini masih butuh penelitian dan pengkajian ulang karna membutuhkan waktu yang lama.

Di pantai menganti ini terdapat bukit-bukit dengan angin yang cukup kencang dan disinilah tempat yang tepat untuk mengoptimalkan sumberdaya alam yang ada di dalam wilayah desa. Dengan sentuhan teknologi yang dapat membangun perekonomian masyarakat maka otomatis pembangunan desa juga akan berkembang.

BAB III METODE PELAKSANAAN

Agar di peroleh energi yang besar/maksimal di lakukan dengan cara:

      - Menambah luas bilah/menambah jumlah bilah, jika perlu menambah kekuatan konstruksi.

      - Menambah jumlah instalasi.

      - Mencari tempat yang strategis, tidak jauh dari pemukiman agar mudah di jaga.

      - Frekuensi angin mencukupi, intensitasnya mncukupi (pilih daerah pantai, di rencanakan di desa karangduwur, kecamatan Ayah, kabupaten Kebumen, propinsi Jawa Tengah).

Apabila sudah selesai pembangunan dapat di gunakan untuk :

            - Mengganti mesin nelayan yang menggunakan bensin jadi menggunakan dinamo.

            - Mengalirkan listrik kepada masyarakat.

            - Mengalirkan air dengan tenaga dinamo.

BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1. Anggran Biaya

| NO. | JENIS PENGELUARAN | BIAYA (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Peralatan penunjang | 3.420.000 |
| 2. | Bahan habis pakai | 6.600.000 |
| 3. | Perjalanan | 1.700.000 |
| 4. | Lain-lain | 780.000 |
| JUMLAH |  | 12.500.000 |

4.2. Jadwal Kegiatan

| No. | Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Survai lahan | √ |  |  |  |  |
| 2. | Perizinan | √ |  |  |  |  |
| 3. | Persiapan lahan | √ |  |  |  |  |
| 4. | Persiapan konstruksi dan pengelasan | √ |  |  |  |  |
| 5. | Pelaksanaan konstruksi |  | √ |  |  |  |
| 6. | Pemasangan unit baling-baling |  | √ |  |  |  |
| 7. | Monitoring |  | √ | √ |  |  |
| 8. | Evaluasi |  |  | √ | √ |  |
| 9. | Penyusunan Laporan |  |  |  | √ |  |
| 10. | Laporan Akhir |  |  |  |  | √ |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pendamping

- Identitas Diri Ketua

| 1 | Nama Lengkap | Desi Windia wati |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Ilmu Hukum / Fakultas Hukum |
| 4 | NIM | 8111414169 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Kebumen, 09 Desember 1996 |
| 6 | E-mail | desi_windia999@yahoo.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 082323616124 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 1 Karangduwur | SMPN 1 Ayah | SMKN 1 Karanganyar |
| Jurusan |  |  | Pemasaran |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M

Semarang, 06 Juni 2015

Pengusul

(Desi Windia Wati)

NIM. 8111414169

- Identitas Diri Anggota 1

| 1 | Nama Lengkap | Muhammad abdul rosyid bariklana |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | L aki-laki |
| 3 | Program Studi | Ilmu hukum / Fakultas hukum |
| 4 | NIM | 8111414164 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Bojonegoro, 29 agustus 1995 |
| 6 | E-mail | Ferzid29@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085745114251 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | MII 2 Penganten | MTS Attawir | MAI Attawir |
| Jurusan |  |  |  |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M.

Semarang, 06 Juni 2015

Pengusul,

(Muhammad abdul rosyid bariklana)

NIM. 8111414164

- Identitas Diri Anggota 2

| 1 | Nama Lengkap | Nasikhatun |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Ilmu Hukum / Fakultas Hukum |
| 4 | NIM | 8111413041 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Brebes, 10 November 1995 |
| 6 | E-mail | oppie_khindzira@yahoo.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 0898825341 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Dukuhpayung | SMP N 2 Songgom | SMA N 1 Jatibarang |
| Jurusan |  |  | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M.

Semarang, 06  Juni 2015

Pengusul,

(Nasikhatun)

NIM. 8111413041

- Identitas Diri Anggota 3

| 1 | Nama Lengkap | Nevy risna dyah kumala |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Teknik sipil |
| 4 | NIM | 5113414049 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Salatiga, 06 November 1996 |
| 6 | E-mail | Nevy_risna@yahoo.co.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085741418914 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 1 Mangunsari | SMP N 2 Salatiga | SMK N 2 Salatiga |
| Jurusan |  |  | Teknik gambar bangunan |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M.

Semarang, 06  Juni 2015

Pengusul,

(Nevy risna dyah kumala)

NIM. 5113414049

Biodata Dosen Pendamping

| - Nama | : | Waspiah S.H., M.H. |
| --- | --- | --- |
| - Program Studi / fakultas | : | Ilmu Hukum / Fakultas Hukum |
| - Kode Dosen Nasional(NIDN) | : | 0011048105 |
| - Alamat Email | : | waspiahtangwun@gmail.com |
| - Pangkat/GOLRU | : | III/b - Penata Muda Tk. I (01-11-2011) |
| - Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli (01-11-2012) |
| - Mata Kuliah Pokok | : | HKI |
| - Pendidikan Terakhir | : | Strata 2 |

Semarang, 06  Juni 2015

(Waspiah S.H., M.H.)

NIP. 198104112009122002

Lampiran 2. Justiﬁkasi Anggaran Kegiatan

1. Peralatan penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lagher |  | 15 batang | 4.000 | 420.000 |
| Alat-alat kelengkapan |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Sewa lahan | Lahan pendirian |  | 2.000.000 | 2.000.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  | 3.420.000 |

- Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pipa besi 3 inci |  | 1 batang | 250.000 | 250.000 |
| Pipa besi 2 inci |  | 1 batang | 150.000 | 150.000 |
| Besi beton 10 ml |  | 4 batang | 100.000 | 400.000 |
| Papan akrilik |  | 6 lmbar | 300.000 | 1.800.000 |
| Biaya konstruksi |  |  | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Biaya las |  |  | 500.000 | 500.000 |
| Biaya tenaga kerja |  | 4 orang | 500.000 | 2.000.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  | 6.600.000 |

- Perjalanan

| Material | Justifikasi Perjalanan | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semarang – Kebumen | Perizinan | 1 x 2 orang | 150.000 | 300.000 |
| Semarang – Kebumen | Survai lahan | 1 x 4 orang | 150.000 | 600.000 |
| Semarang – Kebumen | Persiapan lahan | 1 x 2 orang | 150.000 | 300.000 |
| Toko alat-alat-Karangduwur | Pengantaran bahan |  | 500.000 | 500.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  | 1.700.000 |

- Lain-lain

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Snak rapat | Konsumsi |  | 480.000 | 480.000 |
| Proposal akhir |  |  | 300.000 | 300.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  | 780.000 |

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No | Nama / NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | AlokasiWaktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desi / 8111414169 | Ilmu hukum | hukum | 2 hari 2 hari 1 hari 2 bulan | -Survai lahan -Persiapan lahan -Perizinan -Evaluasi |
| 2 | Barik / 8111414164 | Ilmu hukum | hukum | 2 hari 1 hari 2 minggu | -Survai lahan -Perizinan -Laporan akhir |
| 3 | Nasikhatun/ 8111413041 | Ilmu hukum | hukum | 2 hari 1 minggu 2 bulan | -Survai lahan -Pengawasan -Evaluasi |
| 4 | Nevy/ 5113414049 | Tehnik sipil | Tehnik | 2 hari 1 minggu 2 bulan 2 minggu | -Survai lahan - Persiapan lahan -Pengawasan -Laporan akhir |

Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan

|  | KEMENTIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Gedung H : Kampus Sekaran - Gunung Pati – Seamarang Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Email: pr3@unnes.ac.id Telp/Fax: (024) 8508003 |
| --- | --- |

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama			: Desi Windia Wati

NIM			: 8111414169

Program Studi   	: Ilmu hukum

Fakultas   		: Fakultas hukum

Dengan ini menyatakan bahwa usulan saya dengan judul:

Mengoptimalkan energy angina dengan baling-baling vertikal.

yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan  seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 06 Juni 2015

Mengetahui,       						Yang menyatakan,

Pembantu Rektor Bidang kemahasiswaan,

Prof.Dr.Masrukhi, M.Pd.					Desi Windia Wati

NIP.196205081988031002					NIM. 8111414169

Lampiran 5. Nota Kesepahaman MOU atau Pernyataan Kesediaan dari Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA DALAM PELAKSANAAN

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama				: Basir

Jabatan				: Kepala Desa Karangduwur

Alamat                                    : Karangduwur, Kecamatan Ayah

Kabupaten   Kebumen, 54473

Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan Program reativitas Mahasiswa – Pengabdian Masyarakat “Mengoptimalkan energi angin dengan baling-baling vertikal”

Nama Ketua Tim Pengusul 	: Desi Windia Wati

Nomor Induk Mahasiswa 	: 8111414169

Program Studi  		: Ilmu Hukum

Nama Dosen Pembimbing 	: Waspiah S.H., M.H

Perguruan Tinggi  		: Universitas Negeri Semarang

Guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada daerah desa kami. Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 06 Juni 2015

Kepala Desa Karangduwur

( BASIR )

Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja